Relatório 29/09 – 03/10 (Semana Projeto)

29/09 – 01/10

Criação e organização do Kanban no GitHub (“Quadro de Tarefas”): estruturamos um ambiente visual para acompanhar o andamento do projeto, facilitando a gestão e o entendimento das etapas.

No Kanban, realizamos o planejamento das sprints (períodos curtos de desenvolvimento), detalhamos as tarefas e definimos suas prioridades por meio de labels (etiquetas que classificam e organizam cada item).

Esse processo começa com o registro de todas as informações principais (“o grosso”), que depois são refinadas e ajustadas até ficarem claras e objetivas. Assim, cada tarefa fica bem definida, permitindo que a equipe consiga trabalhar de forma organizada, produtiva e colaborativa.

Atividades dos integrantes:

- Todos os integrantes do grupo participaram, da organização do quadro e planejamento

Progresso do projeto:

- Engenharia de Software: 20%.

- BackEnd: 0%.

- FrontEnd: 0%.

- IA: 0%.

02/10 – 03/10

Elaboração de Relatório de Tarefas e Diagrama de Classes: produzimos um relatório detalhado das atividades realizadas, permitindo acompanhar o progresso do projeto de forma clara e organizada.

Além disso, desenvolvemos o Diagrama de Classes utilizando Mermaid em um arquivo Markdown, o que possibilita uma representação visual simples, padronizada e facilmente integrada à documentação do projeto.

Esse material contribui tanto para a equipe técnica, que precisa de precisão nos relacionamentos entre classes, quanto para não programadores, que conseguem visualizar a estrutura do sistema de maneira intuitiva.

Atividades dos integrantes:

- Felipe Cutiur, Relatório da semana.

- Kelvim, avaliou o Diagrama de Classes.

- Ryan, Criou o Diagrama de Classes.

Progresso do projeto:

- Engenharia de Software: 25%.

- BackEnd: 10%.

- FrontEnd: 10%.

- IA: 0%.

Relatório 27/10 - 31/10 (Semana Projeto)

Nesta semana de projeto a equipe está focada em acertar detalhes do frontend (Figma), github e documentações.

Atividades dos Integrantes:

- Frontend:

  - Felipe Cutiur e Ryan estão acertando os últimos ajustes e coisas que faltam no figma para após seguir para o código.

- Github e documentação:

  - Kelvim está cuidando da organização dos documentos dentro do repositório, github projets e documentações.

Progresso do projeto:

- Engenharia de Software: 35%.

- BackEnd: 10%.

- FrontEnd: 20%.

- IA: 0%.

Relatório 12/11 (Aula Engenharia Software)

Neste dia o professor pediu para acertamos os detalhes do github, adicionando uma wiki, levantamentos de requisitos, melhorar a organização e fazer um relatório (no caso esse) sobre como está o progresso do projeto e a porcentagem do que falta para concluir a parte de cada matéria.

Atividades dos Integrantes:

- FrontEnd e IA:

  - Ryan atualizou algumas partes do frontend e fez um “estudo” sobre IA e como ela pode ser incrementada ao projeto, ideia de clusterização dos posts.

- GitHub:

  - Kelvim atualizou a organizações dos cards do quadro kanban do github projects (adicionando história do usuário e requisitos funcionais), adicionou a pasta para a wiki do projeto.

Progresso do projeto:

- Engenharia de Software: 40%.

- BackEnd: 10%.

- FrontEnd: 22%.

- IA: 5%.